|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **주간업무일지** | | | | |
| 프로젝트명 | | BGA 검출 프로젝트 | | |
| 작업주간 | | 2020-04-20 ~ 2020-04-24 ( 1주차 ) | | |
| 작성자 | | 이 재 박 | | |
| **구분** | **진행내역** | | **진행율** | **비고** |
| 금  주  진  행 | - 개발 플랫폼 조사 (MFC or Qt)  \* Qt Creator 설치 및 사용법 학습  - 프로젝트 요구사항 확인  \* 질문사항 취합  - GitHub 학습  - Qt 활용하여 MDI로 기본적인 틀 구성 (사용 X)  - 대표님 미팅 및 전략 회의  \* Qt 대신 MFC 사용  \* 업무 분담 (알고리즘, UI) | | . |  |
| 차  주  계  획 | < UI >  - 이미지 출력 알고리즘 제작  - 뷰어 기능 구현  < Algorithm >  - Ball 중심점 도출  - 칩 외곽 좌표 추출 | | . |  |
| 특  이  사  항 |  | | | |